# HAASTATTELURUNKO

Tekoäly projektin suunnittelun tukena

Diplomityö — Tampereen yliopisto
Leo Ollila
2026

Puolistrukturoitu haastattelu + käytännön testaus

Kokonaiskesto: n. 55–60 minuuttia

# Haastattelun rakenne ja tavoitteet

Tämä haastattelu on osa diplomityötutkimusta, jossa selvitetään tekoälyn hyödyntämistä IT-projektien suunnitteluvaiheessa. Haastattelu koostuu neljästä osasta: keskustelusta, käytännön testauksesta, arvioinnista ja pilottiin johdattelusta. Tavoitteena on ymmärtää projektipäälliköiden nykyisiä työtapoja, kokemuksia tekoälystä sekä arvioida erilaisten AI-työkalujen soveltuvuutta aikataulutuksen ja riskienhallinnan tehtäviin.

Alkukyselyn (N=25) perusteella tiedetään, että tekoälyä käytetään eniten tekstin luonnosteluun ja ideointiin, mutta vähiten aikataulutukseen ja riippuvuuksien hallintaan. Haastattelu pyrkii selvittämään tämän taustalla olevia syitä ja testaamaan, voisivatko agenttipohjaiset ratkaisut muuttaa tilannetta.

| Osa | Sisältö | Kesto |
| --- | --- | --- |
| A — Keskustelu | Taustat, työtavat, AI-kokemukset | 20 min |
| B — Testaus | Käytännön tehtävä: LLM vs. agentti | 15 min |
| C — Arviointi | Tuotosten strukturoitu arviointi | 15 min |
| D — Pilottiin johdattelu | Seuraavat askeleet ja pilottiohjeet | 5–10 min |

## Ennen haastattelua

Valmistele projektibriefin tuloste haastateltavalle. Varmista, että agentti on toimintavalmis ja ChatGPT/Copilot on auki vertailua varten. Tulosta tai pidä valmiina arviointilomake (osa C). Kerro haastateltavalle tutkimuksen tarkoitus, nauhoituskäytäntö ja luottamuksellisuus.

# A — KESKUSTELU (20 min)

## A1. Rooli ja suunnittelutyö (5 min)

Tavoite: Ymmärtää haastateltavan työn luonne ja suunnitteluvaiheen merkitys. Kyselyn perusteella tiedetään perustaustat — tässä haetaan syvempää ymmärrystä.

Kuvaile viimeisin kerta, kun aloitit uuden projektin suunnittelun alusta asti. Mistä aloitit, mitä teit ensimmäisenä, mihin meni eniten aikaa?

Miten aikataulun ensimmäinen versio tyypillisesti syntyy? Entä riskienhallintasuunnitelma?

Teetkö riskientunnistuksen yksin vai ryhmässä? Onko sille virallista prosessia?

Kuinka usein päivität aikataulua ja riskirekisteriä projektin aikana? Mikä aiheuttaa päivitystarpeen?

Jatkokysymys tarvittaessa: "Missä kohtaa suunnittelua koet eniten epävarmuutta?"

## A2. Nykyinen tekoälyn käyttö (10 min)

Tavoite: Selvittää konkreettiset käyttötavat, kehotteiden laatu ja koetut hyödyt/haitat. Kyselystä tiedetään, että Copilot (69 %) ja ChatGPT (54 %) ovat yleisimmät työkalut.

### Käytännön kokemukset

Kerro viimeisin kerta, kun käytit tekoälyä työssä. Mikä oli tehtävä, mitä teit ja millainen lopputulos oli?

Millaisia kehotteita yleensä käytät? Selostatko koko tilanteen ja roolisi, vai annatko vain tehtävän?

Oletko käyttänyt valmiiksi rakennettuja agentteja tai räätälöityjä GPT:itä? Millaisia?

### Hyödyt ja haasteet

Parantiko tekoäly tehokkuutta, laatua vai jotain muuta? Miten mittaisit hyödyn?

Mitä haittoja tai ongelmia olet kohdannut?

Millä perusteella päätät, onko AI:n tuotos luotettava? Onko sen jälkeä työlästä tarkastaa?

Uskaltaako tekoälylle antaa projektitietoja? Millaisia tietoja syötät / et syötä, ja miksi?

### Suunnittelukonteksti

Oletko käyttänyt tekoälyä nimenomaan aikataulutuksessa tai riskienhallinnassa? Miten? Toimiko se?

Jos ei ole käyttänyt: "Miksi et ole? Mikä estää tai ei motivoi?"

## A3. Kehitystarpeet ja odotukset (5 min)

Tavoite: Selvittää, mitkä tekijät ratkaisevat tekoälyn laajemman käyttöönoton.

Miten tekoälyn tai sen ympärillä olevien prosessien pitäisi kehittyä, jotta käyttäisit sitä säännöllisemmin? (esim. integraatiot, koulutus, datan luotettavuus)

Millaisissa tehtävissä haluaisit oppia hyödyntämään tekoälyä tehokkaammin?

Jos sinulla olisi AI-avustaja, joka tuntee projektisi kontekstin — millaisia tehtäviä delegoisit sille ensimmäisenä?

# B — TESTAUS (15 min)

Testauksessa haastateltava saa realistisen projektibriefin ja näkee kaksi erilaista AI-tuotosta: perinteisen LLM-vastauksen (ChatGPT/Copilot) ja agenttipohjaisen ratkaisun. Vertailuasetelma kytkeytyy kirjallisuuskatsauksen teemoihin: zero-shot vs. agenttipohjaiset ratkaisut, kontekstin hyödyntäminen ja generatiivisen LLM:n rajoitteet.

## Testausprotokollan vaiheet

Vaihe 1 — Haastateltavan oma kokeilu (5 min)

Anna haastateltavalle projektibriefin tuloste. Pyydä häntä muotoilemaan oma kehote ChatGPT:lle tai Copilotille, jolla hän pyytäisi alustavan aikataulun tai riskirekisterin. Anna haastateltavan kirjoittaa kehote ja ajaa se itse. Tämä paljastaa nykyisen käyttötavan ja kehotteiden laadun.

Havainnoi: Kuinka yksityiskohtaisen kehotteen haastateltava kirjoittaa? Antaako hän kontekstia vai vain tehtävän? Iteroiko hän vastausta?

Vaihe 2 — Agentin demonstraatio (5 min)

Näytä sama brief ajettuna sinun agentillasi. Esittele, miten agentti käsittelee briefin: miten se jäsentää tehtäviä, tunnistaa riippuvuuksia ja tuottaa milestone-aikataulun sekä riskirekisterin. Selitä lyhyesti, miten agentti eroaa pelkästä LLM:stä (kontekstin hallinta, työkalujen käyttö, prosessi).

Vaihe 3 — Vapaa vertailu (5 min)

Käy tuotokset läpi yhdessä. Pyydä haastateltavaa kommentoimaan eroja, vahvuuksia ja puutteita.

## Projektibriefin esimerkki

PROJEKTIBRIEFIN ESIMERKKI Projekti: CRM-järjestelmän käyttöönotto ja integraatio olemassa olevaan ERP-ympäristöön Asiakas: Keskisuuri valmistavan teollisuuden yritys, 3 toimipistettä (Helsinki, Tampere, Oulu) Laajuus: Noin 200 loppukäyttäjää, 4 liiketoimintayksikköä (myynti, asiakaspalvelu, markkinointi, johto) Aikataulu: 6 kuukautta (syyskuu 2026 — helmikuu 2027) Budjetti: 350 000 EUR (lisenssit, toteutus, koulutus, projektin hallinta) Tiimi: Projektipäällikkö + 2 konsulttia toimittajalta, asiakkaan puolelta IT-yhdyshenkilö + liiketoimintaomistaja/yksikkö Reunaehdot: • Nykyinen ERP (SAP) ei saa häiriintyä käyttöönoton aikana • Asiakkaalla on GDPR-vaatimuksia asiakastiedon käsittelyssä • Kaksi liiketoimintayksikköä on käynyt läpi organisaatiomuutoksen — roolit elävät • Asiakkaan johto odottaa ensimmäisiä tuloksia jo 3 kuukauden kohdalla (pilotti yhdelle yksikölle) • Aiempi CRM-hanke 2 vuotta sitten keskeytettiin resurssipulan vuoksi Odotetut tuotokset agentilta: 1) Alustava milestone-aikataulu riippuvuuksineen, 2) Riskirekisteri (riski, todennäköisyys, vaikutus, mitigointi, omistaja)

## Mitattavat asiat testauksen aikana

Aika: Kuinka nopeasti tuotos syntyy kummallakin tavalla?

Kehotekäyttäytyminen: Millaisen kehotteen haastateltava muotoilee? Kuinka yksityiskohtainen se on?

Iterointi: Pyytääkö haastateltava tarkennuksia vai hyväksyykö ensimmäisen vastauksen?

Reaktiot: Miten haastateltava reagoi agentin tuotokseen verrattuna omaan LLM-kokeiluun?

# C — ARVIOINTI (15 min)

Haastateltava arvioi molemmat tuotokset (oma LLM-kokeilu ja agentin tuotos) strukturoidulla arviointilomakkeella. Jokainen kriteeri arvioidaan Likert-asteikolla 1–5 ja sanallisella perustelulla.

## Arviointiasteikko

1 = Täysin riittämätön  |  2 = Heikko  |  3 = Kohtalainen  |  4 = Hyvä  |  5 = Erinomainen

## C1. Milestone-aikataulun arviointi

| Kriteeri | LLM (1–5) | Agentti (1–5) | Kommentit |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattavuus: Onko kaikki olennaiset vaiheet mukana? |  |  |  |
| Looginen eteneminen: Etenevätkö vaiheet järkevästi? |  |  |  |
| Riippuvuuksien järkevyys: Ovatko riippuvuudet realistisia? |  |  |  |
| Käyttökelpoisuus draftina: Voiko tätä käyttää suunnittelun pohjana? |  |  |  |

## C2. Riskirekisterin arviointi

| Kriteeri | LLM (1–5) | Agentti (1–5) | Kommentit |
| --- | --- | --- | --- |
| Riskien relevanssi: Ovatko riskit todellisia tälle projektille? |  |  |  |
| Mitigointien konkreettisuus: Ovatko toimenpiteet toteutettavia? |  |  |  |
| Omistajuuden realismi: Onko vastuunjako järkevä? |  |  |  |
| Puuttuuko kriittinen riski? Mikä? |  |  |  |

## C3. Kokonaisarviointi

| Kriteeri | LLM (1–5) | Agentti (1–5) | Kommentit |
| --- | --- | --- | --- |
| Luotettavuus: Voiko tuotokseen luottaa? |  |  |  |
| Tarkistettavuus: Onko helppoa tarkistaa ja korjata? |  |  |  |
| Ajansäästö: Säästääkö tämä aikaa verrattuna itse tekemiseen? |  |  |  |
| Selkeys: Onko tuotos ymmärrettävä? |  |  |  |
| Uudet näkökulmat: Sisältääkö jotain, mitä et olisi itse ajatellut? |  |  |  |

## C4. Avoimet arviointikysymykset

Kumpi tuotos oli mielestäsi parempi kokonaisuutena? Miksi?

Onko jompikumpi liian geneerinen? Missä kohtaa?

Olisiko tässä jotain, mitä et itse olisi tullut ajatelleeksi?

Sisältääkö jompikumpi tuotos uusia faktoja tai oletuksia briefin ulkopuolelta? Ovatko ne järkeviä?

Jos sinulla olisi tällainen agentti käytössä — millaisissa tilanteissa ottaisit sen ensimmäisenä avuksi?

Mitä puuttuu, jotta käyttäisit tätä oikeassa projektissa?

# D — PILOTTIIN JOHDATTELU (5–10 min)

Jos aikaa jää, esittele pilotin idea ja selvitä haastateltavan kiinnostus osallistumiseen.

## Pilotin esittely

Pilotin ideana on, että projektipäälliköt kokeilevat tekoälytyökaluja omassa arjessaan muutaman viikon ajan. Tarkoituksena on rakentaa agentteja erilaisiin tehtäviin, opettaa niitä esimerkein ja seurata, miten käyttö kehittyy ajan myötä.

## Ohjeistus haastateltavalle

Kokeilkaa eri tyylejä eri tehtäviin — lyhyitä kehotteita, yksityiskohtaisia briefejä, roolipohjaisia ohjeita.

Rakentakaa agentteja toistuviin tehtäviin: aikatauludrafti, riskirekisterin päivitys, viikkokooste.

Korjatkaa ja ohjatkaa agentin vastauksia — näin se oppii, millaista tulosta haluatte.

Kirjatkaa ylös, millaisiin tehtäviin käytitte ja millainen lopputulos oli.

## Pilottikysymykset

Olisitko kiinnostunut osallistumaan 2–3 viikon pilottiin?

Onko sinulla sopiva projekti käynnissä, jossa voisit kokeilla?

Millaista tukea tai ohjeistusta toivoisit pilotin aikana?

# LIITE: Haastattelijan muistilista

## Ennen haastattelua

Varmista nauhoituslupa ja kerro tutkimusetiikasta

Tulosta projektibriefin kopio haastateltavalle

Testaa agentti — varmista, että se toimii ja tuottaa tuotokset briefistä

Valmistele ChatGPT/Copilot vertailua varten

Tulosta arviointilomake (osa C)

Varaa hiljainen tila (~60 min)

## Haastattelun aikana

Anna haastateltavan puhua — älä ohjaa liikaa

Pyydä konkreettisia esimerkkejä aina kun mahdollista

Kirjaa ylös haastateltavan spontaanit reaktiot testauksen aikana

Kysy aina "miksi" kun haastateltava antaa arvosanan

Jos haastateltava ei käytä AI:ta: selvitä esteet, älä yritä myydä

## Havainnoitavat asiat testauksen aikana

Kehotteen yksityiskohtaisuus ja laatu

Antaako haastateltava kontekstia vai vain tehtävän?

Iteroiko hän vastausta vai hyväksyykö ensimmäisen?

Reaktio agentin tuotokseen vs. oma LLM-kokeilu

Luottamuksen taso tuotoksiin — kyseenalaistaako vai hyväksyykö?